Rekomendujemy Państwu następujące parametry techniczne rozwiązania:

- system składający się z 100 nowych rowerów 4 generacji,

- 15 stacji (każda stacja wyposażona w 1 totem informacyjny i średnio w 4 pasywnych stojaków U-kształtnych),

- System kompatybilny z Sąsiednimi systemami obsługiwanymi przez Nextbike

- Start systemu w maju 2026 oraz funkcjonowanie w okresie od 1 marca do końca listopada w kolejnych 2 sezonach do końca listopada 2028 r.,

- Czas potrzebny na uruchomienie systemu to od 45 do 60 dni od zawarcia umowy natomiast rekomendujemy wprowadzenie dodatkowego kryterium oceny ofert premiującego skrócenie terminu uruchomienia systemu.

- Zapewnienie darmowego czasu – pierwsze 20 minuta każdej podróży na następnie koszt 1 zł za pierwszą godzinę, 3 zł za drugą, 5 zł za 3 godzinę oraz 7 zł za każda kolejną. Maksymalny czas wypożyczenia to 12 godzin.

Dodatkowe istotne parametry kontraktu:

- całodobowe Biuro Obsługi Klienta,

- kompleksowy serwis rowerów i stacji,

- relokacja rowerów w godzinach nocnych tak, aby codziennie rano na każdej stacji znajdowała się pożądana, określona w umowie, liczba rowerów,

- zapewnienie dostępności minimum 95% rowerów na terenie miasta (5% może znajdować się w serwisie),

- uroczyste uruchomienie systemu poprzedzone kampanią informacyjną.

Koszt przygotowania, dostarczenia, uruchomienia oraz kompleksowej eksploatacji i zarządzania systemem zgodnie z przedstawionym opisem w oparciu o fabrycznie nowy sprzęt szacunkowo wynosi

| Smartbike 2.0 |  |
| --- | --- |
| - łączny koszt w wysokości | 1 767 434 zł brutto |
| - miesięczny koszt obsługi systemu | 65 460,52 zł brutto |
| Comfort |  |
| - łączny koszt w wysokości | 1 605 147,27 zł brutto |
| - miesięczny koszt obsługi systemu | 59 949,50 zł brutto |

Aby zoptymalizować wydatki można rozważyć zmniejszenie liczby rowerów do poziomu nie mniejszego niż 75 sztuk co pozwoli zejść z kosztów do poziomu:

| Smartbike 2.0 |  |
| --- | --- |
| - łączny koszt w wysokości | 1 370631,09 zł brutto |
| - miesięczny koszt obsługi systemu | 50 764,11zł brutto |
| Comfort |  |
| - łączny koszt w wysokości | 1 246,983,98 zł brutto |
| - miesięczny koszt obsługi systemu | 46 184,59 zł brutto |

Bazując na kompatybilności poziom rowerów będzie balansowany także przez rowery z sąsiednich systemów (głównie z Veturilo).

Szerzej o możliwościach modyfikacji oferty opowiemy na posiedzeniu komisji.